TrustLens

AI 기반 정보 신뢰도 분석 및 의사결정 지원 플랫폼

"AI가 대신 생각하지 않는다. 더 나은 판단을 돕는다."

# 1. 프로젝트 개요

생성형 AI와 검색 기술의 발전으로 정보 접근성은 비약적으로 높아졌다. 그러나 오늘날 사용자가 직면한 진짜 문제는 정보를 찾지 못하는 것이 아니라, 어떤 정보를 믿어야 하는지 판단하기 어렵다는 것이다.

TrustLens는 AI 분석과 사용자 집단 검증을 결합하여, 정보의 신뢰도를 다층적으로 평가하는 플랫폼이다. AI가 평가하고, 사람이 검증하고, 그 차이가 데이터가 된다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | TrustLens |
| 서비스 유형 | AI + 집단지성 기반 정보 신뢰도 분석 플랫폼 |
| 핵심 포지셔닝 | Information Trust Layer — 검색 이후, 판단 이전 |
| 핵심 차별화 | AI 신뢰도 분석 + 사용자 피드백 → AI vs 사람 의견 비교 |
| 개발 스택 (MVP) | Python / Streamlit / Claude API / BeautifulSoup |
| 배포 환경 | Streamlit Cloud (GitHub 연동) |

# 2. 문제 정의

사용자는 하나의 정보를 얻기 위해 평균 5~7단계를 거친다. 정보를 얻는 시간보다 검증하는 시간이 더 길다.

| 단계 | 행동 | 문제점 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 구글 검색 | 광고·협찬 결과가 상단 점유 |
| 2 | 블로그 확인 | 체험단·제휴 링크 포함 여부 불명확 |
| 3 | GPT 질문 | 환각(Hallucination) 가능성, 출처 검증 불가 |
| 4 | 공식 사이트 확인 | 중간 페이지 다수 경유 |
| 5 | 커뮤니티 비교 | 주관적 의견과 사실 정보 혼재 |
| 6 | 메모·정리 | 도구 없이 수동 정리 |
| 7 | 최종 판단 | 정보 신뢰도 여전히 불확실 |

| 문제 | 설명 | 대표 사례 |
| --- | --- | --- |
| 광고성 콘텐츠 증가 | 실제 후기와 광고 구분 어려움 | 체험단 리뷰, 쿠팡파트너스 |
| 공식 출처 접근 어려움 | 광고 블로그 → 중간 페이지 → 공식 사이트 경로 복잡 | 청년수당 → 광고 3개 → 공식 |
| 신뢰도 판단 어려움 | 원본 출처 불명확, 반복 게시 콘텐츠 | 복붙 정보 확산 |
| AI 결과 검증 필요 | 생성형 AI 결과도 사용자가 직접 검증해야 함 | ChatGPT 환각 사례 |

# 3. 핵심 고객 정의

핵심 고객 정의 "의사결정을 위해 정보를 조사하는 사람" — 검색하는 사람이 아니라, 정보 검증 비용이 높은 사람

| 우선순위 | 타겟 | 핵심 Pain Point |
| --- | --- | --- |
| 1순위 (MVP) | 정책·지원사업 탐색자 | 광고 페이지 범람, 공식 정보 접근 어려움, 최신 정보 여부 불명확 |
| 1순위 (MVP) | 취업준비생 | GPT도 검증 필요, 기업 정보 신뢰도 판단 어려움, 직접 정리 부담 |
| 2순위 | 대학생·연구자 | 자료 수 과다, 우선순위 판단 어려움, 정리 비효율 |
| 3순위 | 블로거·콘텐츠 제작자 | 자료 수집 시간 과다, 출처 관리 번거로움 |

# 4. 경쟁 서비스 분석

| 서비스 | 잘하는 것 | 못하는 것 | TrustLens 비교 |
| --- | --- | --- | --- |
| Google | 많은 정보 노출 | 신뢰도 판단 불가 | 신뢰도 점수 + 광고 위험도로 보완 |
| ChatGPT | 자연어 요약 | 출처 검증 없음 / 환각 | 출처 기반 분석 + 사용자 검증으로 보완 |
| Perplexity | 출처 함께 제공 | 출처 품질 평가 없음 | 출처 평가 + 작성자 분석으로 차별화 |
| Notion AI | 문서 작성 보조 | 정보 신뢰도 기능 없음 | 신뢰도 검증에 집중 (문서 작성은 타사 활용) |
| TrustLens | 신뢰도 평가 + 작성자 분석 + 사용자 검증 | 검색 기능 없음 (의도적) | 정보 검증 레이어에 집중 |

핵심 차별화 3가지 ① 작성자 성향 분석 (경쟁사 전무) ② 광고 위험도 직관적 표시 ③ AI vs 사용자 의견 비교 시스템

# 5. 핵심 기능

TrustLens의 핵심 기능은 우선순위 순으로 정의한다. 1~4순위가 서비스 정체성이고, 5순위 이후는 확장 기능이다.

| 순위 | 기능 | 포함 단계 | 경쟁사 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1순위 | 신뢰도 점수 + 점수 근거 표시 | MVP 1 | 없음 |
| 2순위 | 작성자 성향 분석 | MVP 1 | 없음 |
| 3순위 | 광고 위험도 직관적 표시 | MVP 1 | 없음 |
| 4순위 | 공식 출처 우선 필터 | MVP 1 | 없음 |
| 5순위 | 사용자 피드백 (좋아요/싫어요) | MVP 2 | 없음 |
| 6순위 | AI vs 사용자 의견 비교 | MVP 3 | 없음 |
| 7순위 | 신뢰도 학습 및 보정 | MVP 3 | 없음 |
| 8순위 | 워크스페이스 + 메모 | MVP 4 | 일부 있음 |

## 기능 1 — 신뢰도 점수 + 점수 근거 표시 [1순위]

AI가 URL 본문을 분석하여 신뢰도를 수치화하고, 점수 근거를 항목별로 공개한다. '왜 87점인지'를 사용자가 직접 확인할 수 있다.

| 평가 항목 | 설명 | 가중치 | 점수 기여 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공식 출처 존재 | 정부·공공기관 링크 포함 여부 | 25% | +20점 |
| 정보 최신성 | 작성일 기준 정보 유효성 | 20% | +15점 |
| 출처 다양성 | 인용 출처 수 및 신뢰도 | 20% | +12점 |
| 광고성 표현 빈도 | 협찬·체험단·파트너스 키워드 감지 | 20% | +10점 |
| 정보 밀도 | 실질 정보량 대비 패딩 텍스트 비율 | 10% | +8점 |
| 재방문 경험 언급 | 실사용 기반 재방문 여부 | 5% | +5점 |

출력 예시 신뢰도 87점 공식출처 포함 +20 최근 3개월 내 작성 +15 광고 문구 없음 +10 실사용 후기 포함 +8

## 기능 2 — 작성자 성향 분석 [2순위 / 핵심 차별화]

문서뿐 아니라 작성자 자체를 분석한다. Google, GPT, Perplexity 모두 제공하지 않는 기능이다.

| 유형 | 특징 | 신뢰 경향 | 대표 패턴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기록형 | 일상 경험 중심, 장단점 균형 서술 | 높음 | 광고 의심 낮음, 실사용 기반 |
| 객관형 | 비교 분석 중심, 근거 제시 빈도 높음 | 높음 | 수치·출처 인용, 중립적 서술 |
| 비판형 | 단점 언급 비율 높음, 과장 표현 적음 | 중간 | 장점보다 단점 위주 |
| 홍보형 | 긍정 표현 과다, 광고 의심 높음 | 낮음 | 협찬·체험단 패턴, 단점 없음 |

## 기능 3 — 광고 위험도 직관적 표시 [3순위]

신뢰도 점수와 별도로 광고 위험도를 직관적인 3단계 신호로 표시한다. 사용자가 가장 먼저 궁금해하는 것은 '광고냐 아니냐'이기 때문이다.

| 단계 | 표시 | 기준 | 조건 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 낮음 | 초록 광고 낮음 | 광고 지표 20점 미만 | 협찬 표현 없음, 쿠팡파트너스 없음, 단점 언급 있음 |
| 주의 | 노랑 광고 주의 | 광고 지표 20~60점 | 체험단 가능성 있음, 긍정 표현 과다 |
| 위험 | 빨강 광고 위험 | 광고 지표 60점 초과 | 협찬 명시, 파트너스 링크, 단점 전무 |

## 기능 4 — 공식 출처 우선 필터 [4순위]

정책·지원사업 탐색 시 가장 큰 문제는 공식 정보에 도달하기 전에 광고 페이지를 여러 번 거쳐야 한다는 점이다. TrustLens는 공식 출처 포함 여부를 우선 표시하고, 공식 기관 링크를 직접 제공한다.

| 공식 기관 유형 | 예시 기관 |
| --- | --- |
| 중앙정부 | 고용노동부, 국토교통부, 보건복지부, 중소벤처기업부 |
| 지방자치단체 | 서울시, 경기도, 부산시 등 광역·기초자치단체 |
| 공공기관 | LH, SH, 국민취업지원제도, 청년내일채움공제 |
| 교육·취업 | 워크넷, 고용24, HRD-Net, 한국산업인력공단 |

출력 예시 공식 출처 확인됨 고용노동부 공식 페이지 청년수당 신청기간: 2025년 3월 1일 ~ 3월 31일 직접 링크 제공

## 기능 5 — 사용자 피드백 시스템 [5순위 / MVP 2]

AI 분석에 사용자 집단 검증을 더한다. 사용자가 AI 평가에 동의하거나 반박할 수 있고, 그 이유를 선택형으로 남길 수 있다.

| 피드백 항목 | 선택지 |
| --- | --- |
| 기본 평가 | 신뢰함 (좋아요) / 신뢰 안함 (싫어요) |
| 이유 선택 (복수 가능) | 실제 경험에 도움됨 / 광고 같음 / 공식 정보와 일치 / 정보가 오래됨 / 출처 없음 |

화면 예시 신뢰도 85점 (AI 분석) ¦ 사용자 평가: 신뢰함 82% / 신뢰 안함 18% ¦ 총 평가자 157명 평가 이유: 실제 경험 도움됨 47% 공식 정보 일치 29% 광고 같음 12%

## 기능 6 — AI vs 사용자 의견 비교 시스템 [6순위 / MVP 3]

AI 신뢰도와 사용자 신뢰도가 크게 다를 경우 이를 명시적으로 표시한다. 이 데이터가 축적되면 TrustLens만의 고유 자산이 된다.

핵심 시나리오 AI 신뢰도 90점 + 사용자 신뢰 안함 70% = 경고: AI 평가와 사용자 평가 차이 큼 → '이 문서는 AI 기준으로는 신뢰도가 높지만, 실제 사용자들은 신뢰하지 않습니다.'

이 기능은 채연이 처음부터 제기한 문제의식('GPT도 크로스체크 해야 한다')을 플랫폼 구조로 구현한 것이다. AI와 사람의 판단을 나란히 보여주는 서비스는 현재 존재하지 않는다.

# 6. 단계별 MVP 로드맵

1인 창업자 우선순위 MVP 1 완성 → 사용자 반응 확인 → MVP 2 진행. MVP 1만으로도 포트폴리오 완성 + 실서비스 가능.

MVP 1 AI 정보 신뢰도 분석기 검증 목표: 사용자는 신뢰도 분석 + 광고 위험도 + 작성자 유형을 실제 탐색에 활용하는가? 핵심 기능 - URL 입력 → 본문 자동 추출 (BeautifulSoup) - 신뢰도 점수 + 항목별 점수 근거 표시 - 광고 위험도 3단계 직관적 표시 (초록/노랑/빨강) - 공식 출처 우선 표시 + 직접 링크 제공 - 작성자 유형 분류 (기록형 / 객관형 / 비판형 / 홍보형) - AI 태그 자동 생성 (#공식출처 #광고의심낮음 등) - 3줄 AI 핵심 요약 기술 스택: Streamlit + Claude API + BeautifulSoup 난이도: ★★★☆☆ (6/10) ¦ 예상 기간: 2~3주

MVP 2 사용자 피드백 추가 검증 목표: 사용자는 AI 평가에 동의하거나 반박하는가? 집단 검증이 유효한가? 핵심 기능 - MVP 1 전체 기능 포함 - 신뢰함 / 신뢰 안함 버튼 (좋아요/싫어요) - 피드백 이유 선택 (광고 같음 / 공식 정보 일치 / 경험 도움됨 등) - 사용자 평가 집계 표시 (신뢰함 82% / 157명) 기술 스택: Streamlit + Claude API + SQLite 난이도: ★★★★☆ (7/10) ¦ 예상 기간: 3~4주

MVP 3 AI vs 사용자 의견 비교 검증 목표: AI와 사람의 판단 차이가 사용자에게 유의미한 정보가 되는가? 핵심 기능 - MVP 2 전체 기능 포함 - AI 신뢰도 vs 사용자 신뢰도 나란히 비교 표시 - 의견 차이 클 경우 경고 표시 (AI 90점 / 사용자 30%만 신뢰) - 신뢰도 학습 시스템: 사용자 피드백으로 AI 평가 가중치 보정 - 커뮤니티 기반 신뢰도 보정 데이터 축적 기술 스택: Streamlit + Claude API + SQLite (피드백 데이터 누적) 난이도: ★★★★☆ (8/10) ¦ 예상 기간: 1~2개월

MVP 4 정보 검증 워크스페이스 검증 목표: 사용자가 조사 내용을 저장하고 관리하고 싶어하는가? 핵심 기능 - MVP 3 전체 기능 포함 - URL 북마크 저장 기능 - 사용자 메모 입력 및 저장 - 태그 관리 및 분류 - 좌측 정보 / 우측 메모 분리 화면 기술 스택: Streamlit + Claude API + SQLite 난이도: ★★★★★ (8/10) ¦ 예상 기간: 2~3개월

MVP 5 개인 지식 베이스 검증 목표: 정보를 모으는 습관을 만드는가? 개인화 추천이 유효한가? 핵심 기능 - MVP 4 전체 기능 포함 - 개인 리서치 라이브러리 (저장 자료 전체 관리) - 키워드 검색 + 태그 필터 - AI 재분석 (최신 기준으로 저장된 정보 재평가) - 개인 신뢰도 성향 학습 (공식출처 선호 / 객관형 작성자 선호 등) - 성향 기반 추천 순위 자동 조정 기술 스택: React 전환 검토 + 백엔드 API 분리 + 클라우드 DB 난이도: ★★★★★ (스타트업 수준) ¦ 예상 기간: 3개월 이상

# 7. 최종 서비스 비전

TrustLens는 검색엔진이 아니다. 정보 검증 레이어다. AI가 평가하고, 사람이 검증하고, 그 차이가 데이터가 되는 플랫폼이다.

| 단계 | 사용자 행동 | TrustLens 지원 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 검색 (구글, GPT) | 지원 없음 — 기존 서비스 활용 |
| 2 | 신뢰도 + 광고 위험도 확인 | 점수 + 근거 + 3단계 광고 위험도 (MVP 1) |
| 3 | 공식 출처 바로 확인 | 공식 기관 링크 직접 제공 (MVP 1) |
| 4 | 작성자 성향 확인 | 기록형 / 홍보형 등 유형 분류 (MVP 1) |
| 5 | 사용자 집단 평가 확인 | AI 분석 + 사용자 피드백 비교 (MVP 2~3) |
| 6 | AI vs 사람 의견 차이 확인 | 의견 불일치 경고 + 보정 신뢰도 (MVP 3) |
| 7 | 메모 및 지식 축적 | 워크스페이스 + 개인 지식 베이스 (MVP 4~5) |

최종 비전 "사용자가 정보를 찾는 시대를 넘어, 정보를 판단하는 시대를 지원하는 플랫폼"

# 8. 개발 로드맵 (MVP 1 기준)

| 주차 | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 기획 확정 + Streamlit 환경 세팅 + UI 설계 | 기획서, 기본 UI 구조 |
| 2주차 | BeautifulSoup 크롤링 + 본문 추출 테스트 | URL → 본문 추출 모듈 |
| 3주차 | Claude API 연동 + 신뢰도 점수 + 광고 위험도 구현 | 핵심 분석 기능 |
| 4주차 | 작성자 유형 + 태그 생성 + 공식 출처 필터 추가 | MVP 1 전체 기능 |
| 5주차 | UI 완성 + Streamlit Cloud 배포 + 피드백 수집 | 배포 완료 |

# 9. 포트폴리오 가치

MVP 1 완성만으로 다음 역량을 동시에 증명할 수 있다.

| 역량 | 증명 방식 |
| --- | --- |
| PM 기획 | 문제 정의 → 고객 정의 → 기능 우선순위 → MVP 로드맵 |
| 생성형 AI 활용 | Claude API 프롬프트 엔지니어링으로 신뢰도·성향·태그 분석 구현 |
| 크롤링 / 데이터 처리 | BeautifulSoup으로 URL 본문 추출 및 정제 |
| 신뢰도 모델 설계 | 6개 항목 가중치 기반 점수 산출 로직 직접 설계 |
| 서비스 배포 | Streamlit Cloud + GitHub 연동 실배포 |
| 사업성 사고 | 사용자 피드백 루프 + AI vs 사람 비교 → 플랫폼 확장 로드맵 설계 |